Zápis

z jednání obecního zastupitelstva ze dne 21.10.1998

Přítomno:  5 členů OZ -  Ing. Miroslav Zíma, Jiří Boháč, Vladimír Červený, František Pála,

Pavel Macela

Hosté:  zástupci GATE 7 – Pavel Zeman,

Vodní zdroje Praha – pan Černý

Možnosti zúčastnit se jednání využil 1  občan.

- Návrh  ověřovatele zápisu: Jiří Boháč

Návrh programu zasedání

- Informace o průběhu prací při hledání nového zdroje vody,  budování úpravny vody a věci s tím související

- Schválení výše připojovacího poplatku pro připojení vodovodu do rodinného domku

- Schválení výše vodného

- Schválení podmínek, za jakých je možno připojit rodinný domek k vodovodnímu řadu

- Diskuse

- Usnesení

- Závěr

Navržený ověřovatel zápisu a program zasedání byl odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli.

- Informace o průběhu prací při hledání nového zdroje vody,  budování úpravny vody a věci s tím související

- Zástupce firmy GATE-7 pan Zeman informoval přítomné o průběhu prací na vystrojení nově zbudovaného vrtu k čerpacím zkouškám, předal první rozbor vody odebraný z vrtu, ze kterého vyplývá nutnost vodu upravovat. Voda má malé znečištění chemickými látkami, bakteriologická zkouška je prozatím bez nálezu. Informoval, že v 44.týdnu dojde k propojení vrtu potrubím do budovy stávajícího vodojemu. Úpravna vody bude navržena podle výsledků odběrů v průběhu čerpacích zkoušek, které budou trvat cca 4 týdny. Úpravna bude umístěna v budově stávajícího vodojemu.

- Pan Zeman předal návrh smlouvy mezi společností GATE-7 a OÚ Černolice o předání inženýrských sítí, komunikací, vrtu a ČOV do majetku obce. Z diskuse kolem smlouvy vyplynulo, že v současné době obec nemá zájem o spravování ČOV, na kterou kromě majitelů nově postavených domků nebude nikdo další z obce připojen. Došlo k dohodě, že společnost GATE-7 vyvolá jednání s firmou EKONA, která je dodavatelem ČOV o možnosti jejího spravování.

- Došlo k dohodě mezi obcí Černolice a společností GATE-7 o přeložení potrubí mezi stávajícími zdroji pitné vody a stávajícím vodojemem. Cenu použitého materiálu (trubky) uhradí obec Černolice, položení trubek do výkopu zajistí GATE-7.

- Obec Černolice souhlasí s úpravou – rozšířením - příjezdové cesty ke stavbě rodinných domků společnosti GATE-7 v okolí „parku“ – dojde k vyřezání křovin v blízkosti plotu a zavezení strouhy po pravé straně cesty.

- Schválení výše připojovacího poplatku pro připojení vodovodu do rodinného domku

Starostou obce je navržena částka 10.000,- Kč jako  připojovací poplatek za každou jednotlivou přípojku do rodinného domu. Poplatek v sobě zahrnuje úhradu ceny armatur potřebných pro připojení z hlavního řadu a část nákladů na zbudování hlavního řadu.

# Hlasování: schváleno všemi přítomnými zastupiteli

- Schválení výše vodného

Starostou obce je navržena částka 20,- Kč za m3 , vycházející z průměrných hodnot ceny vodného v okolních obcích.

# Hlasování: schváleno všemi přítomnými zastupiteli

- Schválení podmínek, za jakých je možno připojit rodinný domek k vodovodnímu řadu

Pro připojení rodinného domku k vodovodnímu řadu byly navrženy tyto podmínky:

- V rodinném domku musí být stále alespoň jedna osoba přihlášena k trvalému pobytu

- Rodinný domek musí být vybaven nepropustnou jímkou na sběr tekutého domovního odpadu, je možný odvoz fekálním vozem, nebo likvidace pomocí domácí ČOV

- Bude zaplacen připojovací poplatek ve výši 10.000,- Kč

- V rodinném domku bude na hlavním řadu namontován funkční průtokoměr

# Hlasování: schváleno všemi přítomnými zastupiteli

# Diskuse

V diskusi nevystoupil nikdo, protože připomínky byly uplatňovány již při projednávání jednotlivých bodů

- Usnesení

Obecní zastupitelstvo:

- Bere na vědomí informace zástupce firmy GATE-7 o průběhu prací na vystrojení vrtu a návrhu úpravny vody.

- Schvaluje uzavření smlouvy o převodu inženýrských sítí, komunikací, vrtu a ČOV do majetku obce, pouze správa ČOV bude předmětem dalšího jednání

- Schvaluje finanční spoluúčast na přeložce potrubí spojujícím stávající vodní   zdroj a vodojem  (úhrada  za nákup trubek).

- Schvaluje rozšíření cesty okolo „parku“ – vysekání křovin a zahrnutí příkopu po pravé straně komunikace na náklady společnosti GATE-7

- Schvaluje připojovací poplatek ve výši 10.000,- na jednu přípojku

- Schvaluje vodné ve výši 20,- Kč /m3

- Schvaluje podmínky, za kterých lze připojit rodinný domek na veřejný vodovodní řad

Hlasování: schváleno všemi přítomnými zastupiteli

V Černolicích dne 21.10.1998

Zapsal:  Ing. Miroslav Zíma

Ověřovatelé zápisu: